KORA+

AFRIQUE PREMIUM

Cahier des charges produit & technique

Plateforme premium africaine de streaming, marketplace culturelle et protection de contenus numériques

| Version | Date | Statut | Périmètre | Destinataire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V4.0 | Juillet 2026 | Référence — prête pour développement | MVP + trajectoire V2 | Équipe d'ingénierie senior (mobile, web, backend, design) |

Note de portée Ce document remplace et enrichit substantiellement la V3 du cahier des charges. Il est conçu pour être exploité directement par une équipe de développement — humaine ou assistée par un agent tel que Codex — sans nécessiter d'allers-retours permanents avec la direction produit. Toute zone laissée ambiguë a été tranchée ici ; les décisions sont explicites et justifiées.

# Sommaire

Sommaire	1

1. Vision, mission et objectifs	1

1.1 Vision	1

1.2 Mission produit	1

1.3 Objectifs mesurables du MVP	1

1.4 Non-objectifs explicites du MVP	1

2. Marché cible, contexte et personas	1

2.1 Marché cible	1

2.2 Contraintes terrain structurantes	1

2.3 Personas	1

Persona 1 — Auditeur Bamako (utilisateur cœur de cible)	1

Persona 2 — Utilisateur peu alphabétisé	1

Persona 3 — Jeune urbain connecté	1

Persona 4 — Diaspora	1

Persona 5 — Artiste / label indépendant	1

2.4 Matrice besoins → implications UX	1

3. Benchmark et direction UX	1

3.1 Benchmark de référence : Empire Afrique	1

Ce qui fonctionne et doit être conservé comme repère	1

Ce qui doit être corrigé et modernisé	1

3.2 Direction produit KORA+	1

4. Plateformes et architecture technique	1

4.1 Stack officielle	1

4.2 Justification des choix structurants	1

4.3 Organisation du monorepo	1

4.4 Environnements	1

4.5 Répartition des responsabilités web / mobile	1

5. Architecture fonctionnelle globale	1

5.1 Domaines métier (bounded contexts)	1

5.2 Vue d'ensemble des flux	1

5.3 Fonctions principales par domaine	1

6. Modèle de données (schéma Prisma — vue de référence)	1

6.1 Entités cœur	1

6.2 Principes de modélisation	1

6.3 Index et performance	1

7. Conventions API et contrats d'interface	1

7.1 Principes généraux	1

7.2 Format de réponse standard	1

7.3 Domaines de routes principaux	1

7.4 Idempotence et fiabilité	1

8. Parcours utilisateur	1

8.1 Visiteur sans compte	1

8.2 Inscription et connexion	1

8.3 Achat standard	1

8.4 Statut de fidélité	1

8.5 Parcours artiste — consultation du tableau de bord	1

8.6 Parcours administrateur — gestion des contenus et des artistes	1

9. Catalogue public et navigation	1

9.1 Navigation mobile (5 onglets maximum)	1

9.2 Règles de liste et de scroll	1

9.3 Catégories obligatoires au lancement	1

9.4 Recherche	1

10. UI/UX et design system	1

10.1 Palette de couleurs	1

10.2 Typographie	1

10.3 Composants clés	1

10.4 Principes directeurs	1

10.5 États UX obligatoires (systématiques sur chaque écran)	1

11. Motion design	1

11.1 Référentiel d'animation	1

11.2 Règles transverses	1

12. Streaming, lecteur et offline sécurisé	1

12.1 Lecteur interne	1

12.2 Flux technique de lecture protégée	1

12.3 Offline sécurisé	1

12.4 Roadmap de protection du contenu	1

13. Paiements et monétisation	1

13.1 Moyens de paiement	1

13.2 Flux de paiement standard	1

13.3 Modèle de monétisation	1

13.4 Gestion des échecs et remboursements	1

14. Programme de fidélité	1

14.1 Principe général	1

14.2 Les cinq paliers	1

14.3 Calcul et mise à jour automatique	1

14.4 Visibilité utilisateur	1

14.5 Administration et export	1

15. Espace artiste	1

15.1 Création du compte par l'administration	1

15.2 Tableau de bord artiste	1

15.3 Ce que l'artiste ne peut pas faire	1

15.4 Retraits et paiement artiste	1

16. Back-office administration	1

16.1 Modules	1

16.2 Rôles et permissions	1

17. Sécurité et anti-piratage	1

17.1 Protections obligatoires	1

17.2 Anti-partage de compte	1

17.3 Modèle de menaces (synthèse)	1

18. Performance et contraintes réseau Afrique	1

18.1 Cibles de performance	1

18.2 Principes d'optimisation	1

19. Données de démonstration (seed)	1

20. Documentation et qualité	1

20.1 Standard de documentation	1

20.2 Stratégie de test	1

20.3 Pipeline CI/CD (GitHub Actions)	1

21. Roadmap de réalisation	1

22. Critères d'acceptation du MVP	1

22.1 Compréhension et parcours	1

22.2 Catalogue et achat	1

22.3 Lecture et protection	1

22.4 Appareils et session	1

22.5 Fidélité	1

22.6 Artistes et administration	1

22.7 Performance	1

22.8 Direction visuelle de l'accueil	1

23. Annexes	1

23.1 Glossaire	1

23.2 Convention de nommage technique	1

23.3 Conformité et bonnes pratiques locales	1

23.4 Prompt de démarrage pour un agent d'exécution (Codex ou équivalent)	1

23.5 Historique des versions	1

# 1. Vision, mission et objectifs

## 1.1 Vision

KORA+ est une plateforme premium africaine de streaming et de marketplace culturelle qui permet aux artistes, créateurs et producteurs d'Afrique de l'Ouest de vendre, diffuser et protéger leurs œuvres, et aux utilisateurs de découvrir, acheter, écouter, regarder et lire des contenus africains en quelques secondes, avec un numéro de téléphone et un moyen de paiement mobile.

Le projet se positionne comme la référence culturelle numérique du Mali et de l'Afrique de l'Ouest francophone, avec une ambition d'extension vers la diaspora africaine. KORA+ doit être perçu comme développé par une entreprise technologique internationale : rigueur d'exécution, exigence de qualité, sécurité et sobriété visuelle.

## 1.2 Mission produit

- Permettre à tout utilisateur, y compris peu technophile, de découvrir, acheter, écouter, regarder, lire et retrouver des contenus africains en moins de cinq secondes de compréhension.

- Permettre à tout artiste de publier, vendre, suivre ses revenus et être payé, sans compétence technique préalable.

- Protéger les œuvres contre le piratage, le partage abusif et l'extraction, avec un niveau de protection réaliste et proportionné au marché visé.

- Fonctionner de façon fluide sur des terminaux d'entrée de gamme et des réseaux 3G/4G instables.

- Donner, dès le premier lancement, l'impression d'une plateforme déjà vivante et établie (catalogue riche, ventes visibles, activité artiste).

## 1.3 Objectifs mesurables du MVP

| Objectif | Indicateur cible | Méthode de mesure |
| --- | --- | --- |
| Compréhension immédiate | ≥ 90 % des testeurs identifient l'action principale d'un écran en < 5 s | Tests utilisateurs guidés, 10 profils représentatifs |
| Taux de conversion achat | ≥ 25 % des sessions avec intention d'achat aboutissent à un paiement réussi | Analytics funnel (vue fiche → achat → succès) |
| Performance mobile bas de gamme | Time-to-interactive < 3,5 s sur Android 3 Go / 4G faible | Lighthouse mobile + tests terrain Android Go |
| Fiabilité paiement | Taux d'échec technique de paiement < 3 % (hors refus utilisateur) | Logs de transaction, réconciliation admin |
| Fluidité de scroll | 60 fps soutenu sur les listes principales (± tolérance Android bas de gamme) | Profilage Flutter DevTools sur device de référence |
| Sécurité de lecture | 0 URL média brute exposée côté client sur l'ensemble des écrans | Audit réseau (proxy Charles/Proxyman) avant chaque release |

## 1.4 Non-objectifs explicites du MVP

Pour éviter toute dérive de périmètre, les éléments suivants sont volontairement exclus du MVP et repoussés en V2 ou au-delà :

- DRM matériel avancé (Widevine L1/FairPlay via VdoCipher) — le MVP utilise Mux avec tokens signés et watermarking logique.

- Wallet interne KORA+ (solde prépayé) — paiement direct par transaction au MVP.

- Recommandation par intelligence artificielle — tri éditorial et par popularité au MVP, moteur de recommandation en V2.

- Multi-devise et paiement international étendu au-delà de Visa/Mastercard — FCFA et Mobile Money prioritaires.

- Application desktop native — le web public Next.js couvre l'usage desktop en consultation seule.

- Abonnement Premium — décision produit : la monétisation repose exclusivement sur l'achat à l'unité, le soutien artiste (VIP Support) et, en V2, la billetterie d'évènements. Aucune formule d'abonnement récurrent n'est prévue au catalogue.

- Achat, téléchargement et lecture depuis le web public — ces fonctions sont exclusives à l'application mobile Flutter au MVP. Le web sert uniquement de vitrine de découverte et de canal d'acquisition vers l'application mobile (voir section 4.1).

# 2. Marché cible, contexte et personas

## 2.1 Marché cible

- Marché primaire : Mali (Bamako et villes secondaires).

- Marché secondaire : Afrique de l'Ouest francophone (Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée, Niger, Togo, Bénin).

- Marché tertiaire : diaspora africaine (France, Amérique du Nord), avec pouvoir d'achat et moyens de paiement bancaires.

## 2.2 Contraintes terrain structurantes

| Contrainte | Implication produit directe |
| --- | --- |
| Connexion 3G/4G instable, parfois faible | Chargement progressif, cache local agressif, dégradation gracieuse, mode économie de données |
| Terminaux Android d'entrée/milieu de gamme (2–3 Go RAM) | Budget mémoire strict, listes virtualisées, images compressées, animations légères |
| Stockage limité | Téléchargements offline plafonnés, nettoyage automatique des licences expirées |
| Mobile Money prédominant, carte bancaire minoritaire | Orange Money / Moov Money / Wave en premier plan, carte en option secondaire |
| Adresse e-mail non systématique | Téléphone comme identifiant principal ; e-mail strictement optionnel |
| Hétérogénéité de littératie numérique et textuelle | Iconographie forte, texte court, parcours linéaires, pas de jargon technique visible |
| Confiance à construire vis-à-vis du paiement en ligne | Statuts de paiement explicites, reçus systématiques, support accessible |

## 2.3 Personas

### Persona 1 — Auditeur Bamako (utilisateur cœur de cible)

Fatoumata, 24 ans, Bamako. Smartphone Android d'entrée de gamme, forfait data limité, utilise Orange Money quotidiennement. Écoute de la musique malienne et ouest-africaine, achète occasionnellement un single ou un album pour soutenir un artiste local. Attend un parcours d'achat en moins de trois écrans.

### Persona 2 — Utilisateur peu alphabétisé

Ibrahim, 45 ans, commerçant. Lit difficilement de longs textes, se repère par les images, les couleurs et les icônes. A besoin de gros boutons, d'un vocabulaire simple et d'un parcours qui ne demande jamais de choix ambigu.

### Persona 3 — Jeune urbain connecté

Aïcha, 19 ans, étudiante à Bamako, très active sur les réseaux sociaux. Découvre les tendances, partage des clips, suit des artistes. Sensible à l'esthétique et à la fluidité de l'application ; attend un player moderne et un feed engageant.

### Persona 4 — Diaspora

Moussa, 34 ans, Paris. Paie par carte bancaire, recherche des contenus et souhaite soutenir financièrement des artistes maliens. Attend une expérience irréprochable, comparable aux standards Spotify/Apple Music, et une facturation claire.

### Persona 5 — Artiste / label indépendant

Label Waati Records, 3 artistes sous contrat. Son compte est créé par l'équipe KORA+. Il n'a pas besoin de gérer la mise en ligne technique de ses contenus — cette responsabilité incombe à l'équipe éditoriale KORA+ — mais attend un tableau de bord simple pour suivre ses ventes, ses écoutes et le pourcentage de revenu qui lui est reversé, et pour demander des retraits en toute autonomie.

## 2.4 Matrice besoins → implications UX

| Segment | Besoin principal | Implication UX |
| --- | --- | --- |
| Auditeurs Mali | Acheter et écouter rapidement | Téléphone-first, prix visibles, Mobile Money en 1–2 étapes |
| Peu alphabétisés | Comprendre sans lire beaucoup | Icônes, gros boutons, textes courts, parcours direct |
| Jeunes urbains | Découvrir artistes, clips, tendances | Accueil dense, top ventes, nouveautés, partage social |
| Diaspora | Acheter / soutenir à distance | Paiement carte Visa/Mastercard, reçus clairs |
| Artistes / labels | Suivre ses revenus et être payé | Dashboard clair en lecture seule, statistiques, suivi des retraits |

# 3. Benchmark et direction UX

## 3.1 Benchmark de référence : Empire Afrique

Empire Afrique constitue le benchmark comportemental principal du marché ouest-africain pour la vente et l'écoute de contenus numériques. C'est la référence de conception : vocabulaire des catégories, structure des fiches contenu, logique de navigation et de paiement doivent rester immédiatement familiers à un utilisateur habitué à Empire Afrique, afin de réduire au minimum la friction d'adoption.

Précision d'exécution Pour lever toute ambiguïté d'implémentation : l'équipe doit reproduire fidèlement les repères fonctionnels d'Empire Afrique (organisation du catalogue, intitulés de catégories, enchaînement des écrans, terminologie courante comme « Mes achats », « Acheter », « Ventes ») afin que l'expérience soit reconnaissable en une seconde. Seuls les éléments propriétaires et non fonctionnels — logo, palette de couleurs exacte, polices, illustrations — doivent être originaux, pour une raison purement pratique : un logo ou une charte graphique identique empêcherait KORA+ d'exister comme marque distincte sur les stores et dans la communication. Cette distinction (repères fonctionnels communs / identité de marque propre) est la seule contrainte et ne doit pas être interprétée comme une limitation de la fidélité au benchmark.

### Ce qui fonctionne et doit être conservé comme repère

- Catalogue entièrement visible sans inscription : l'utilisateur explore avant de s'engager.

- Prix affichés en FCFA directement sur les cards, sans étape de conversion mentale.

- Compteurs de ventes visibles, qui créent une preuve sociale rassurante.

- Espace « Mes achats » centralisé et facile d'accès.

- Inscription minimaliste par numéro de téléphone.

- Paiement Mobile Money intégré nativement au parcours d'achat.

### Ce qui doit être corrigé et modernisé

- Densité visuelle excessive et hiérarchie de l'information peu claire → KORA+ adopte une grille plus aérée et une hiérarchie typographique stricte.

- Micro-interactions absentes ou brutales → KORA+ introduit des transitions et retours visuels discrets mais présents.

- Player perçu comme daté → KORA+ propose un mini-player et un full player au niveau des standards Spotify/Apple Music.

- Absence de protection de contenu perceptible → KORA+ rend la sécurité invisible mais réelle (tokenisation, entitlement, offline contrôlé).

- Identité visuelle générique → KORA+ développe une identité noir/or premium propre, sans ambiguïté avec le benchmark.

Règle produit et juridique KORA+ reprend délibérément les repères d'usage publics d'Empire Afrique : structure de navigation, logique marketplace, moyens de paiement, organisation des catégories et terminologie courante. Seuls le nom, le logo, la palette exacte estent propres à KORA+, condition nécessaire pour exister comme marque distincte sur les stores.

## 3.2 Direction produit KORA+

- Une bannière d'accueil de type marketplace culturelle, plus moderne, plus immersive et plus sobre que la référence.

- Un design sombre premium avec accent or, propre et peu chargé.

- Une logique marketplace claire à chaque étape : contenu → prix → preuve sociale → achat → accès.

- Un catalogue public complet, consultable sans compte, avec conversion incitée au moment de l'action (achat, téléchargement, accès complet).

- Un parcours de compréhension inférieur à cinq secondes sur chaque écran clé.

# 4. Plateformes et architecture technique

Stack définitivement validée La stack technique ci-dessous est imposée et ne doit pas être remise en question ou substituée par l'équipe de développement, y compris par un agent d'exécution automatisé. Toute alternative technologique proposée en cours de projet doit être documentée comme option future, jamais implémentée sans validation explicite.

## 4.1 Stack officielle

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Mobile | Flutter (Dart), architecture modulaire | Application Android/iOS mobile-first, cœur de l'usage utilisateur |
| Web public | Next.js (TypeScript), App Router | Vitrine de découverte et SEO : catalogue, fiches contenu, prix, ventes, artistes — sans achat, téléchargement ni lecture (voir règle 4.5) |
| Administration | Next.js (TypeScript), App Router | Back-office interne : modération, finance, sécurité |
| Backend / API | NestJS (TypeScript) | API centrale REST, logique métier, sécurité, orchestration paiements |
| Base de données | PostgreSQL | Source de vérité relationnelle |
| ORM | Prisma | Modélisation, migrations, accès type-safe aux données |
| Cache & files | Redis (cache, rate-limit, BullMQ pour jobs) | Sessions, limitation de débit, traitement asynchrone, notifications |
| Stockage objet | Cloudflare R2 | Stockage privé des fichiers média sources et dérivés |
| Streaming vidéo/audio | Mux (MVP) → VdoCipher/DRM avancé (V2) | Encodage, diffusion sécurisée par tokens signés, DRM-ready |
| CI/CD | GitHub Actions + Docker | Intégration continue, build, tests, déploiement conteneurisé |

## 4.2 Justification des choix structurants

- Flutter : un seul codebase pour Android et iOS avec un rendu graphique cohérent indépendant de l'OS, essentiel pour maîtriser la fluidité visuelle sur des terminaux Android hétérogènes et garantir une parité fonctionnelle stricte entre plateformes.

- NestJS : architecture modulaire opinionated (modules, providers, guards, interceptors) qui structure naturellement un backend multi-domaines (catalogue, paiement, sécurité, artiste, admin) avec injection de dépendances et testabilité élevée.

- Prisma + PostgreSQL : garantit l'intégrité relationnelle des transactions financières et des droits d'accès, avec migrations versionnées et typage de bout en bout partagé avec NestJS.

- Redis : indispensable pour le rate-limiting anti-abus, la gestion de sessions/devices et les files de traitement asynchrone (transcodage, notifications, réconciliation paiement).

- Mux au MVP : time-to-market rapide avec tokenisation et signed URLs prêts à l'emploi ; migration vers VdoCipher en V2 pour un DRM matériel (Widevine/FairPlay) lorsque le volume de contenus premium justifiera l'investissement.

## 4.3 Organisation du monorepo

Le projet est structuré en monorepo pour garantir la cohérence des types partagés (DTO, enums, contrats d'API) entre le backend et les clients web.

- apps/mobile — application Flutter (architecture par feature : catalogue, player, achat, compte, artiste).

- apps/web — application Next.js publique.

- apps/admin — application Next.js d'administration.

- apps/api — application NestJS (modules par domaine métier).

- packages/contracts — schémas partagés (types DTO, enums, constantes de validation) consommés par api, web et admin.

- packages/config — configuration partagée (lint, tsconfig, variables d'environnement typées).

- infra — Dockerfiles, docker-compose, workflows GitHub Actions, scripts de déploiement.

- docs — documentation technique, ADR (Architecture Decision Records), prompts Codex.

## 4.4 Environnements

| Environnement | Objectif | Particularités |
| --- | --- | --- |
| local | Développement quotidien | Docker Compose : PostgreSQL, Redis, MinIO (émulation R2), Mux en mode test |
| staging | Recette et validation produit | Données de seed complètes, paiements en mode sandbox |
| production | Utilisateurs réels | Paiements réels, monitoring actif, sauvegardes automatisées, accès restreint |

## 4.5 Répartition des responsabilités web / mobile

Règle produit ferme L'application mobile Flutter est l'unique canal transactionnel de KORA+. Le web public (Next.js) est un canal de découverte et d'acquisition : il ne propose ni achat, ni téléchargement, ni lecture, même en preview. Cette séparation limite la surface d'attaque pour l'extraction de contenu (le navigateur est l'environnement le plus difficile à sécuriser contre l'inspection et l'extraction) et concentre l'effort d'ingénierie de lecture protégée sur une seule plateforme au MVP.

- Le web public affiche : catalogue, fiches contenu (titre, artiste, cover, prix, nombre de ventes, description), profils d'artistes, tendances — en lecture seule intégrale.

- Toute action transactionnelle (achat, téléchargement, lecture, gestion du compte, espace artiste, back-office) redirige vers un appel à l'action « Continuer sur l'application KORA+ » avec lien vers les stores et, lorsque disponible, un deep link profond vers la fiche contenu consultée.

- Le back-office d'administration (Next.js) déroge à cette règle : c'est un outil interne, non un canal public, et conserve l'ensemble de ses fonctions de gestion.

# 5. Architecture fonctionnelle globale

## 5.1 Domaines métier (bounded contexts)

| Domaine | Responsabilité | Modules NestJS associés |
| --- | --- | --- |
| Identity | Authentification, sessions à appareil unique, sécurité compte | auth, users, devices, otp |
| Catalogue | Contenus publics : musiques, albums, singles, vidéos, livres, lives, podcasts, billets de concert | catalog, categories, search |
| Commerce | Achats à l'unité, panier implicite, commandes, reçus | orders, receipts |
| Payments | Intégration Orange Money, Moov Money, Wave, Visa/Mastercard | payments, providers, webhooks |
| Playback | Entitlement, tokens de lecture, historique, offline (mobile uniquement) | entitlements, playback, offline-licenses |
| Artist | Profil artiste, consultation des ventes/statistiques en lecture seule, retraits — aucune écriture sur le contenu | artists, artist-stats, payouts |
| Loyalty | Calcul automatique des statuts de fidélité, seuils configurables, classement, export | loyalty |
| Admin | Création et publication de tout le contenu, gestion des comptes artistes et de leur commission, modération, finance, sécurité, configuration | admin-users, admin-content, admin-artists, admin-finance, admin-security, admin-loyalty |
| Notifications | Push, in-app, e-mail transactionnel optionnel | notifications, templates |
| Security | Logs, alertes, device policy, anti-partage | security-logs, device-policy, fraud-signals |

## 5.2 Vue d'ensemble des flux

Les clients (Flutter, Next.js web, Next.js admin) communiquent exclusivement avec l'API NestJS via HTTPS/REST authentifié par JWT. Aucun client n'accède directement à PostgreSQL, Redis, R2 ou Mux : toute opération transite par l'API, qui applique les règles d'autorisation, de rate-limiting et d'entitlement avant d'exposer une ressource ou une URL de lecture signée.

- Client → API Gateway (NestJS) → Services métier → PostgreSQL / Redis / R2 / Mux / Providers de paiement.

- Les webhooks des providers de paiement et de Mux sont reçus par des endpoints dédiés, vérifiés par signature, puis traités de façon asynchrone via une file Redis/BullMQ pour garantir l'idempotence.

- Les notifications push transitent par un service de queue dédié afin de ne jamais bloquer une requête utilisateur synchrone.

## 5.3 Fonctions principales par domaine

| Domaine | Fonctions principales |
| --- | --- |
| Catalogue public | Musiques, albums, singles, vidéos, livres, lives, podcasts, billets de concert, artistes, tendances, nouveautés, recherche |
| Compte utilisateur | Téléphone, mot de passe, OTP, session à appareil unique, sécurité, profil, statut de fidélité |
| Achat et paiement | Achat à l'unité, soutien artiste, reçus, historique de commandes |
| Streaming | Preview public, lecture complète protégée, player interne, historique d'écoute/visionnage — mobile uniquement |
| Offline sécurisé | Téléchargement contrôlé, licence offline par appareil, ré-accès à vie via le compte — mobile uniquement |
| Fidélité | Statut automatique (5 paliers), progression, classement, export admin |
| Artistes | Profil, consultation en lecture seule des contenus vendus, revenus, statistiques, retraits, soutiens VIP reçus |
| Admin | Utilisateurs, artistes (création de compte, commission), contenus (création et publication exclusives), paiements, finance, fidélité, sécurité, notifications, catalogue |
| Sécurité | Anti-partage, appareil unique, tokenisation, watermark, anti-capture, 2FA, journalisation |

# 6. Modèle de données (schéma Prisma — vue de référence)

Le schéma ci-dessous constitue la structure relationnelle de référence. Il fait autorité pour l'implémentation Prisma ; toute évolution doit être tracée par une migration versionnée et documentée dans docs/adr/.

## 6.1 Entités cœur

| Entité | Champs clés | Relations principales |
| --- | --- | --- |
| User | id, phone (unique), email (nullable), passwordHash, fullName, locale, status, totalSpentCfa, loyaltyTier (bronze/argent/or/diamant/saphir), loyaltyTierUpdatedAt, createdAt | 1–N Device, 1–N Order, 1–N Session, 0–1 ArtistProfile |
| Device | id, userId, fingerprint, platform, lastSeenAt, status (active/revoked) | N–1 User (un seul Device actif à la fois, voir 17.1) |
| Session | id, userId, deviceId, jwtId, expiresAt, revokedAt | N–1 User, N–1 Device |
| OtpChallenge | id, phone, codeHash, expiresAt, attempts, purpose | N–1 User (optionnel) |
| ArtistProfile | id, userId, stageName, bio, payoutAccount, commissionRatePercent (défaut 20), status (active/suspended), createdByAdminId | 1–1 User, 1–N Content |
| Content | id, artistId, createdByAdminId, type (track/album/single/video/book/live/podcast/concert_ticket), title, priceCfa, status (draft/published/archived), previewUrl, coverUrl | N–1 ArtistProfile, N–N Category, 1–N Order Item |
| Album | id, contentId, trackIds[] | 1–N Content (pistes) |
| Category | id, name, slug, kind (genre/country/language) | N–N Content |
| Order | id, userId, status (pending/paid/failed/refunded), totalCfa, createdAt | N–1 User, 1–N OrderItem, 1–1 Payment |
| OrderItem | id, orderId, contentId, priceCfa | N–1 Order, N–1 Content |
| Payment | id, orderId, provider (orange/moov/wave/card), providerRef, status, amountCfa | 1–1 Order |
| Entitlement | id, userId, contentId, source (purchase/free), grantedAt (droit permanent, sans expiration) | N–1 User, N–1 Content |
| PlaybackToken | id, entitlementId, deviceId, muxToken, expiresAt | N–1 Entitlement, N–1 Device |
| OfflineLicense | id, userId, contentId, deviceId, status, expiresAt | N–1 User, N–1 Content, N–1 Device |
| Payout | id, artistId, amountCfa, commissionRatePercentApplied, status (requested/approved/rejected/paid), requestedAt | N–1 ArtistProfile |
| VipSupport | id, fromUserId, artistId, amountCfa, message, createdAt | N–1 User, N–1 ArtistProfile |
| LoyaltyTierConfig | id, tier (bronze/argent/or/diamant/saphir), starCount (1–5), label, thresholdCfa, updatedByAdminId, updatedAt | Référentiel de seuils, consulté par le service Loyalty |
| SecurityLog | id, userId, deviceId, eventType, severity, createdAt, metadata (JSON) | N–1 User, N–1 Device |
| AdminUser | id, email, role, permissions[] | 1–N AuditLog |
| AuditLog | id, adminUserId, action, entityType, entityId, before (JSON), after (JSON), createdAt | N–1 AdminUser |

## 6.2 Principes de modélisation

- Le prix (priceCfa) est stocké en entier (centimes de FCFA non utilisés, FCFA n'a pas de sous-unité usuelle) pour éliminer tout risque d'arrondi flottant.

- Toute table financière (Order, Payment, Payout) est immuable après clôture : les corrections passent par des enregistrements compensatoires, jamais par une modification directe, pour préserver la traçabilité comptable.

- Entitlement est la table pivot unique consultée par le module Playback pour toute décision d'accès — aucune autre table ne doit être interrogée directement pour vérifier un droit de lecture. Un Entitlement de type purchase n'expire jamais : il reste valide tant que le compte utilisateur existe, quel que soit l'appareil utilisé (voir 12.3).

- Content.artistId identifie l'artiste bénéficiaire des revenus ; Content.createdByAdminId identifie l'administrateur auteur de la fiche. Seul un rôle admin peut écrire sur Content — voir section 16.

- ArtistProfile.commissionRatePercent vaut 20 par défaut à la création du profil ; il est surchargeable individuellement par un super-admin, jamais par l'artiste lui-même (voir section 15.3).

- User.totalSpentCfa est un cumul dénormalisé, recalculé de façon transactionnelle à chaque Order passé en statut paid, et sert de base au calcul automatique de User.loyaltyTier (voir section 14).

- Les suppressions sont logiques (champ deletedAt) sur les entités Content, User et ArtistProfile afin de préserver l'intégrité de l'historique de commandes.

- Tous les identifiants sont des UUID v4, jamais des identifiants auto-incrémentés exposés côté client, pour éviter l'énumération de ressources.

## 6.3 Index et performance

- Index composites sur (userId, status) pour Order — requêtes fréquentes de type « Mes achats ».

- Index sur (contentId, status) pour Entitlement — vérification d'accès à chaque lecture.

- Index sur (loyaltyTier, totalSpentCfa) pour User — alimente directement l'écran de classement et l'export admin (section 14.5).

- Index plein texte (PostgreSQL tsvector) sur Content.title et ArtistProfile.stageName pour la recherche.

- Partitionnement envisageable de SecurityLog par mois au-delà de 10 millions de lignes (non requis au MVP).

# 7. Conventions API et contrats d'interface

## 7.1 Principes généraux

- API REST versionnée : préfixe /api/v1/ sur toutes les routes exposées.

- Authentification par JWT (access token courte durée 15 min + refresh token 30 jours, rotation à chaque usage, stocké côté mobile en stockage sécurisé natif).

- Pagination systématique par curseur (cursor-based) sur toutes les listes de catalogue, jamais par numéro de page, pour supporter le scroll infini obligatoire sans dérive de performance.

- Toutes les routes mutatives (POST/PATCH/DELETE) sont protégées par guard d'authentification et, pour les actions sensibles, par vérification 2FA ou re-authentification récente.

- Rate limiting par IP et par utilisateur via Redis (ex. 10 tentatives OTP / heure, 60 requêtes catalogue / minute).

- Toute route d'écriture sur le domaine Content (création, modification, publication, archivage) est réservée exclusivement aux rôles admin — elle n'existe sous aucune forme dans l'espace /artists (voir 15.3 et 16.1).

## 7.2 Format de réponse standard

Toute réponse de succès suit l'enveloppe : { data, meta } où meta contient notamment nextCursor pour les listes paginées. Toute erreur suit l'enveloppe : { error: { code, message, details } } avec un code d'erreur stable et documenté (ex. AUTH_INVALID_CREDENTIALS, PAYMENT_PROVIDER_TIMEOUT, ENTITLEMENT_REQUIRED), destiné à être mappé côté client vers un message utilisateur simple et non technique.

## 7.3 Domaines de routes principaux

| Préfixe | Domaine | Exemples |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/auth | Identité | POST /register, POST /login, POST /otp/verify, POST /refresh |
| /api/v1/catalog | Catalogue public | GET /catalog?type=&category=&cursor=, GET /content/:id |
| /api/v1/orders | Achat | POST /orders, GET /orders, GET /orders/:id/receipt |
| /api/v1/payments | Paiement | POST /payments/initiate, POST /payments/webhook/:provider |
| /api/v1/playback | Lecture (mobile uniquement) | GET /playback/:contentId/token, POST /playback/heartbeat |
| /api/v1/offline | Offline (mobile uniquement) | POST /offline/licenses, DELETE /offline/licenses/:id |
| /api/v1/loyalty | Fidélité | GET /loyalty/me — statut courant, montant cumulé, progression vers le palier suivant |
| /api/v1/artists | Espace artiste (lecture seule) | GET /artists/me/stats, GET /artists/me/content, GET /artists/me/payouts, POST /artists/me/payouts |
| /api/v1/admin | Back-office | POST /admin/artists, PATCH /admin/artists/:id/commission, POST /admin/content, PATCH /admin/content/:id/publish, GET /admin/loyalty/ranking, GET /admin/loyalty/export |

## 7.4 Idempotence et fiabilité

- Toute requête de création de commande ou de paiement inclut une clé d'idempotence (Idempotency-Key) pour éviter les doublons en cas de re-tentative réseau — contrainte critique sur connexions instables.

- Les webhooks des providers de paiement sont traités de façon idempotente (vérification providerRef déjà traité avant application) et rejouables sans effet de bord.

- Toute route de lecture protégée retourne un code ENTITLEMENT_REQUIRED explicite plutôt qu'une erreur générique, pour permettre au client d'afficher l'invitation d'achat appropriée.

# 8. Parcours utilisateur

## 8.1 Visiteur sans compte

- Ouvre l'application.

- Voit le logo KORA+ animé (rebond léger, environ 2 secondes) au centre de l'écran de démarrage, avant transition automatique vers l'accueil.

- Voit ensuite la bannière principale, les catégories, les top ventes et les nouveautés.

- Consulte librement musiques, albums, singles, vidéos, livres, lives, podcasts, billets de concert et artistes, via un scroll infini sans pagination visible.

- Voit le prix, le nombre de ventes, la description et un extrait (preview) pour chaque contenu.

- Au clic sur Acheter, Lire en complet, Télécharger ou Mes achats, une invitation à se connecter apparaît sous forme de bottom sheet non bloquante, avec retour automatique vers l'action initiale après connexion.

## 8.2 Inscription et connexion

- Chemin principal : numéro de téléphone + mot de passe + nom complet (facultatif).

- Indicatif Mali +223 proposé par défaut, sélecteur de pays disponible avec drapeau et recherche par nom de pays.

- Vérification par OTP SMS selon le niveau de sécurité configuré (obligatoire à l'inscription, optionnelle à la reconnexion sur appareil de confiance).

- Inscription alternative par e-mail seul, jamais imposée.

- Connexion sociale Apple / Google proposée comme raccourci secondaire, jamais comme chemin unique.

- Après authentification, retour automatique et immédiat vers l'écran et l'action que l'utilisateur souhaitait effectuer initialement (deep link préservé).

- Toute nouvelle connexion réussie déconnecte immédiatement et silencieusement l'appareil précédemment actif, conformément à la politique mono-appareil (voir 17.1).

## 8.3 Achat standard

- L'utilisateur ouvre une fiche contenu depuis l'application mobile.

- Il voit le prix, le nombre de ventes et le bouton Acheter, mis en avant visuellement.

- S'il n'est pas connecté, il est invité à se connecter (téléphone + mot de passe/OTP).

- Il choisit un moyen de paiement : Orange Money, Moov Money, Wave ou carte Visa/Mastercard.

- Le statut de paiement est affiché en temps réel et sans ambiguïté : en attente, succès, échec.

- Après succès, le contenu apparaît instantanément dans Mes achats et devient lisible sans rechargement manuel ; l'achat contribue immédiatement au cumul de fidélité de l'utilisateur (voir 8.4).

## 8.4 Statut de fidélité

- L'utilisateur consulte à tout moment son statut de fidélité dans l'onglet Compte : palier actuel (Bronze, Argent, Or, Diamant ou Saphir), nombre d'étoiles, et montant qu'il lui reste à dépenser pour atteindre le palier suivant.

- Le statut est recalculé automatiquement et immédiatement après chaque achat réussi — l'utilisateur n'effectue aucune action pour le faire évoluer.

- Lors d'un changement de palier, l'utilisateur reçoit une notification de félicitations et voit son badge de fidélité mis à jour dans Compte.

- Le statut de fidélité est strictement informatif et de reconnaissance au MVP ; il ne modifie ni les prix ni l'accès aux contenus (voir section 14 pour la trajectoire d'évolution).

## 8.5 Parcours artiste — consultation du tableau de bord

L'artiste ne dispose d'aucun moyen de créer, modifier ou publier un contenu. Son espace est strictement un espace de suivi, en lecture seule sur le contenu, avec une seule action d'écriture possible : la demande de retrait.

- L'administrateur crée le compte artiste (voir 15.1) et lui transmet ses identifiants de connexion initiaux par le canal de son choix.

- L'artiste se connecte pour la première fois avec le mot de passe temporaire fourni et doit obligatoirement le remplacer avant d'accéder au tableau de bord.

- Il ouvre son espace depuis Compte → Espace artiste.

- Il consulte : son solde disponible en FCFA, ses ventes et écoutes par contenu, son pourcentage de commission en vigueur, et l'historique de ses soutiens VIP reçus — filtrés exclusivement sur les contenus qui lui sont attribués.

- Il ne voit ni ne peut agir sur les contenus des autres artistes, ni sur le catalogue global.

- Lorsque son solde disponible dépasse le seuil minimal configuré, il peut soumettre une demande de retrait ; il suit son statut (demandé, approuvé, rejeté, payé) directement depuis son tableau de bord.

## 8.6 Parcours administrateur — gestion des contenus et des artistes

L'administration est l'unique point d'entrée pour la création de comptes artistes et pour la création, la modification et la publication de tout contenu du catalogue.

- L'administrateur crée un compte artiste : nom de scène, biographie, compte de paiement (Orange Money, Moov Money, Wave ou bancaire), et pourcentage de commission — 20 % par défaut, ajustable manuellement pour cet artiste.

- L'administrateur crée une fiche de contenu (musique, album, single, vidéo, livre, live, podcast ou billet de concert), l'associe à l'artiste bénéficiaire, renseigne titre, description, prix, cover et fichier média.

- Il publie le contenu, qui devient immédiatement visible dans le catalogue public et dans le tableau de bord de l'artiste concerné — aucune étape de soumission ou de modération externe n'est nécessaire puisque l'admin est lui-même l'auteur.

- Il peut à tout moment modifier le prix, republier ou archiver un contenu existant.

- Chaque action de création, modification, publication ou archivage est journalisée dans l'AuditLog avec l'identité de l'administrateur, l'horodatage et le contenu de la modification.

# 9. Catalogue public et navigation

## 9.1 Navigation mobile (5 onglets maximum)

| Onglet | Rôle |
| --- | --- |
| Accueil | Bannière, catégories, top ventes, nouveautés, contenus populaires |
| Découvrir | Recherche, catégories, filtres, tendances, sélection éditoriale |
| Mes achats | Achats, commandes, reçus, téléchargements, playlists, favoris |
| Lecteur | Accès direct au full player ou état vide intelligent si rien n'est en cours |
| Compte | Profil, statut de fidélité, sécurité, notifications, support, espace artiste |

## 9.2 Règles de liste et de scroll

- La pagination visible (numéros de page) est interdite côté utilisateur ; toutes les listes utilisent un scroll infini avec chargement progressif transparent, sur le principe du fil d'actualité continu popularisé par les grands réseaux sociaux (curseur API, jamais de numérotation).

- Skeleton loaders obligatoires sur toute card ou rail en cours de chargement — jamais d'écran blanc.

- Pull-to-refresh disponible sur Accueil, Découvrir, Mes achats et pages de catégorie.

- Préchargement du lot suivant déclenché à 70 % du scroll de la liste courante pour masquer la latence réseau.

- Les listes conservent leur position de scroll lors d'un retour arrière (state preservation).

## 9.3 Catégories obligatoires au lancement

- Musiques

- Albums

- Singles

- Vidéos

- Livres

- Podcasts

- Lives

- Billets de concert

- Artistes

- Tendances

- Nouveautés

- Gratuit à découvrir

- Top ventes

Note d'implémentation — Billets de concert Le type de contenu concert_ticket suit le même circuit d'achat que les autres contenus (fiche, prix, achat, Entitlement, Mes achats), à la différence près qu'il ne génère ni token de lecture ni téléchargement : l'Entitlement associé matérialise un billet nominatif, présenté sous forme de QR code dans Mes achats pour contrôle à l'entrée. Le contrôle d'accès physique (scan du billet) est hors périmètre du MVP applicatif et sera cadré séparément.

## 9.4 Recherche

- Recherche unifiée multi-types (contenu, artiste, catégorie) avec résultats groupés par type.

- Recherche tolérante aux fautes de frappe et aux accents (index PostgreSQL plein texte, normalisation).

- Historique de recherche local, suggestions basées sur les tendances du moment en l'absence de saisie.

- Résultat vide géré par un état explicite avec suggestion de catégories proches, jamais un écran vide silencieux.

# 10. UI/UX et design system

## 10.1 Palette de couleurs

| Rôle | Teinte | Usage |
| --- | --- | --- |
| Fond principal | Noir profond (#0B0B0D) | Arrière-plan de toutes les surfaces principales |
| Surface élevée | Anthracite (#16161A) | Cards, sheets, modales |
| Accent premium | Or élégant (#C9A15B) | CTA principaux, éléments de mise en valeur, badges premium |
| Texte principal | Blanc cassé (#F5F1E8) | Titres et texte principal sur fond sombre |
| Texte secondaire | Gris chaud (#9A968C) | Descriptions, métadonnées |
| État succès | Vert sobre (#3FA66A) | Paiement réussi, confirmation |
| État erreur | Rouge discret (#D9564A) | Échec, alerte, blocage |
| État attente | Or atténué (#B8925A à 60 %) | Paiement en cours, chargement |

## 10.2 Typographie

- Famille principale : une typographie sans-serif premium à haute lisibilité (ex. Inter ou équivalent système), déclinée en trois graisses seulement (Regular, Medium, Bold) pour garder une hiérarchie nette.

- Échelle : Titre écran 22–24 px, Titre section 18 px, Corps 15 px, Légende/métadonnée 12–13 px. Aucune taille inférieure à 12 px sur mobile.

- Interlignage généreux (1.4×) pour la lisibilité sur petits écrans et publics peu habitués à la lecture d'écran.

## 10.3 Composants clés

| Composant | Spécification |
| --- | --- |
| Card contenu | Cover carrée ou 3:4, titre (1 ligne, ellipsis), artiste, prix en FCFA, badge ventes/nouveauté, coins arrondis 12 px |
| Bouton primaire | Fond or, texte noir, hauteur 48 px minimum (zone tactile accessible), coins arrondis 10 px |
| Bouton secondaire | Contour or 1 px, fond transparent, texte or |
| Bottom sheet connexion | Hauteur adaptative, fond anthracite, poignée de glissement visible, un seul champ actif à la fois |
| Mini-player | Barre fixe en bas d'écran au-dessus de la navigation, hauteur 56 px, cover + titre + play/pause, apparaît uniquement si un média est actif |
| Skeleton | Forme identique au composant final, animation de balayage subtile (shimmer), jamais de spinner générique seul |
| Badge prix | Fond or à 15 % d'opacité, texte or, coins arrondis 6 px |
| Badge fidélité | Pastille avec 1 à 5 étoiles et couleur du palier (bronze, argent, or, diamant, saphir), visible dans Compte et sur les listes admin — voir section 14 |

## 10.4 Principes directeurs

- Vocabulaire et intitulés d'écran alignés sur les termes déjà connus des utilisateurs d'Empire Afrique (ex. « Mes achats », « Acheter », « Ventes ») pour une prise en main immédiate — voir la précision d'exécution en section 3.1.

- Aucun jargon technique interne visible côté utilisateur : les termes DRM, provider, entitlement, protected, ownership ne doivent jamais apparaître dans l'interface publique.

- Chaque écran répond visuellement, sans texte explicatif long, aux cinq questions : où suis-je, que puis-je faire, combien ça coûte, comment l'acheter, comment retrouver mes achats.

- Mode sombre par défaut et unique au MVP.

- Zones tactiles minimales de 44×44 px sur mobile, conformément aux standards d'accessibilité tactile.

- Contraste texte/fond conforme WCAG AA minimum sur l'ensemble des écrans.

## 10.5 États UX obligatoires (systématiques sur chaque écran)

| État | Traitement |
| --- | --- |
| Chargement | Skeleton fidèle à la forme du contenu final, jamais d'écran blanc |
| Vide | Message court + action utile (ex. « Aucun achat pour l'instant » + bouton Découvrir) |
| Erreur réseau | « Connexion faible, réessayez » + bouton Réessayer, sans code d'erreur technique visible |
| Paiement | En attente / Succès / Échec / Réessayer / Voir la commande — statuts visuellement distincts |
| Offline | « Disponible hors-ligne » ou « Licence expirée, reconnectez-vous » |
| Action protégée | Bottom sheet de connexion contextuelle, retour automatique à l'action initiale |

# 11. Motion design

Le motion design de KORA+ doit rester discret, cohérent et fonctionnel : chaque animation doit renforcer la compréhension d'un changement d'état, jamais décorer gratuitement. Durée standard courte (150–300 ms), courbes d'accélération douces (ease-out pour les entrées, ease-in pour les sorties), aucune animation supérieure à 400 ms hors chargement long. Chaque transition entre écrans doit être fluide, moderne, légère et de facture professionnelle — c'est un point de qualité perçue au même titre que la vitesse de chargement.

## 11.1 Référentiel d'animation

| Interaction | Comportement animé | Durée / courbe |
| --- | --- | --- |
| Écran de démarrage (splash) | Logo KORA+ centré avec animation de rebond (bounce) unique à l'ouverture de l'app, puis transition vers l'accueil | ~2000 ms, spring/bounce, une seule occurrence par lancement |
| Navigation entre onglets | Fondu croisé léger, pas de glissement horizontal complet | 150 ms, ease-out |
| Ouverture d'une fiche contenu | Transition « hero » : la cover s'agrandit depuis sa position de card vers l'en-tête de la fiche | 250 ms, ease-in-out |
| Retour arrière | Symétrique exact de l'ouverture, jamais une transition différente | 220 ms, ease-in |
| Apparition des cards en liste | Fondu + léger décalage vertical (8 px), en cascade légère (stagger 30 ms) limité aux éléments visibles | 180 ms, ease-out |
| Skeleton → contenu réel | Fondu croisé, jamais de saut brutal de mise en page (dimensions réservées à l'avance) | 200 ms, ease-out |
| Scroll de liste | Inertie native de la plateforme, aucun ralentissement artificiel ajouté | native |
| Mini-player → apparition | Glissement depuis le bas + fondu, au-dessus de la barre de navigation | 220 ms, ease-out |
| Mini-player → full player | Transition d'expansion continue (la cover et les contrôles du mini-player se prolongent visuellement dans le full player) | 300 ms, ease-in-out |
| Play / pause | Icône morphing simple, pas de rebond exagéré | 120 ms |
| Validation de paiement réussi | Coche animée simple (trait qui se dessine), accompagnée d'un retour haptique léger sur mobile | 350 ms, ease-out, une seule occurrence |
| Échec de paiement | Léger tremblement horizontal du bouton concerné (2 oscillations max), sans son ni couleur alarmante excessive | 200 ms |
| Bottom sheet (connexion, filtres, options) | Glissement depuis le bas avec assombrissement progressif du fond | 220 ms, ease-out |
| Pull-to-refresh | Indicateur circulaire discret aligné à la charte or, pas d'animation de rebond exagérée | native + accent visuel |

## 11.2 Règles transverses

- Une seule animation d'entrée par changement d'écran : jamais de cumul de fondu + zoom + glissement simultané.

- Toute animation doit pouvoir être désactivée ou réduite automatiquement si le système détecte une préférence de réduction de mouvement (accessibilité) ou un appareil sous forte contrainte mémoire.

- Aucune animation ne doit bloquer une interaction : l'utilisateur peut toujours interrompre une transition en cours par une nouvelle action.

- Le retour haptique (mobile) est réservé aux moments de confirmation à forte valeur : achat réussi, téléchargement terminé, erreur bloquante — jamais utilisé pour la navigation courante.

# 12. Streaming, lecteur et offline sécurisé

Règle ferme — lecture mobile exclusive Aucune lecture, même en preview, n'est jamais servie par le web public. Le web (Next.js) affiche uniquement les fiches contenu : titre, artiste, cover, prix, nombre de ventes, description. Toute intention d'achat, de téléchargement ou d'écoute renvoie vers l'application mobile. Cette règle est détaillée en 4.5 ; elle est rappelée ici car elle conditionne directement l'architecture du lecteur.

## 12.1 Lecteur interne

- Aucun lien de téléchargement direct n'est jamais exposé au client ; toute lecture passe par une URL signée à courte durée de vie émise par l'API après vérification d'entitlement.

- Le contenu se lit exclusivement dans le lecteur interne KORA+, implémenté en Flutter côté mobile. Il n'existe aucun lecteur web : la version web ne propose ni preview audio/vidéo ni bouton de lecture.

- Le mini-player apparaît uniquement lorsqu'un média est actif et reste jamais vide (règle de validation MVP).

- Le full player affiche : cover, titre, artiste, barre de progression moderne et fluide, play/pause, suivant/précédent, like, ajout à une playlist, bouton de soutien à l'artiste.

- Messages utilisateur simples et non techniques : « Achetez ce contenu pour l'écouter », « Connectez-vous pour continuer », « Votre session a expiré ».

## 12.2 Flux technique de lecture protégée

- Le client mobile demande un token de lecture pour un contentId donné via GET /playback/:contentId/token.

- L'API vérifie l'Entitlement de l'utilisateur (achat ou accès gratuit) et la politique d'appareil (device unique autorisé, une seule lecture active à la fois).

- En cas d'accès valide, l'API demande à Mux un token de lecture signé à durée de vie courte (quelques minutes) lié à la session et au device.

- Le client initialise le lecteur avec ce token ; aucune URL média brute ne transite jamais côté client ou dans les logs applicatifs.

- Le client envoie des heartbeats périodiques (playback progress) permettant de détecter les lectures anormales (device switching, partage) et d'alimenter l'historique.

## 12.3 Offline sécurisé

- Le téléchargement n'est autorisé qu'après achat de l'article concerné ou accès gratuit acquis à cet article.

- L'accès à un contenu acheté est acquis à vie, sans expiration, et lié au compte plutôt qu'à un appareil unique : tant que l'utilisateur reste connecté à son compte KORA+, il peut retélécharger n'importe lequel de ses achats depuis n'importe quel appareil, sans repayer.

- Chaque fichier téléchargé génère cependant une licence offline propre à l'appareil courant (userId + deviceId), avec sa propre date d'expiration et un renouvellement silencieux à la reconnexion — c'est le fichier local qui expire par appareil, jamais le droit d'accès sous-jacent.

- Les fichiers sont stockés localement sous un nom non devinable, dans un espace applicatif privé et sécurisé (sandbox OS), avec chiffrement/obfuscation au niveau disponible sur la plateforme.

- Suppression automatique du fichier local si sa licence expire, si l'appareil est révoqué ou lors d'une déconnexion explicite — sans jamais affecter le droit d'accès permanent du compte.

- La lecture offline n'est possible que depuis l'application KORA+, jamais via un lecteur système externe.

## 12.4 Roadmap de protection du contenu

| Phase | Solution | Niveau de protection |
| --- | --- | --- |
| MVP | Mux + tokens signés courte durée + entitlement strict + offline chiffré applicatif + blocage actif des captures | Élevé pour un usage marketplace grand public : empêche le partage de lien direct, le téléchargement externe, et bloque activement, au niveau OS, les captures d'écran et enregistrements vidéo natifs — y compris via une application tierce d'enregistrement — pendant la lecture d'un contenu protégé |
| V2 | VdoCipher / DRM matériel (Widevine L1, FairPlay) pour les contenus premium à forte valeur (lives exclusifs, films) | DRM matériel, protection contre l'extraction du flux au niveau du décodeur |
| Limite technique honnête Le blocage des captures d'écran et enregistrements natifs (FLAG_SECURE Android, protections iOS, détection d'enregistrement tiers) est appliqué de façon systématique et constitue une protection réelle et efficace contre la quasi-totalité des tentatives de capture logicielle. Il ne peut cependant pas empêcher le filmage de l'écran par un second appareil physique (un autre téléphone pointé sur l'écran) : aucune solution logicielle au monde ne le peut. L'équipe ne doit ni promettre, ni concevoir de fonctionnalité en supposant que ce cas est couvert — l'effort se concentre sur l'exhaustivité des protections numériques. |

# 13. Paiements et monétisation

## 13.1 Moyens de paiement

| Moyen | Priorité | Notes d'intégration |
| --- | --- | --- |
| Orange Money | Très haute | Paiement principal au Mali ; intégration API marchande Orange Money Mali |
| Moov Money | Haute | Paiement mobile régional Afrique de l'Ouest |
| Wave | Haute | Forte adoption Afrique de l'Ouest, API de paiement marchand |
| Carte Visa/Mastercard | Moyenne | Ciblage diaspora et utilisateurs bancarisés, via agrégateur compatible international |
| Wallet interne KORA+ | V2 | Solde prépayé optionnel, hors périmètre MVP |

## 13.2 Flux de paiement standard

- Le client initie un paiement via POST /payments/initiate avec une clé d'idempotence.

- L'API crée un Order en statut pending et redirige vers le flux du provider choisi (redirection USSD/app pour Mobile Money, formulaire sécurisé pour carte).

- Le provider notifie l'API de façon asynchrone via webhook signé.

- L'API vérifie la signature, met à jour Order et Payment, puis émet l'Entitlement correspondant en une seule transaction atomique.

- Le client, en attente sur un écran de statut, est notifié en temps réel (polling court ou WebSocket) du passage en succès ou échec.

- Un reçu structuré est généré et consultable à tout moment depuis Mes achats.

## 13.3 Modèle de monétisation

- Achat à l'unité : single, album, vidéo, livre, replay de live, billet de concert.

- Soutien artiste / VIP Support à montant libre ou montants rapides prédéfinis (ex. 500, 1000, 2500, 5000 FCFA).

- Pourcentage reversé à l'artiste : 20 % par défaut à la création du compte artiste, ajustable manuellement par un super-admin pour un artiste donné (jamais par contenu, jamais par l'artiste lui-même) — voir sections 6.2 et 15.3.

- Frais de paiement et commissions de plateforme visibles et détaillés côté back-office, jamais approximés.

## 13.4 Gestion des échecs et remboursements

- Tout échec de paiement affiche une raison compréhensible (fonds insuffisants, délai expiré, annulé par l'utilisateur) sans exposer de code technique brut.

- Un mécanisme de nouvelle tentative (retry) est proposé immédiatement sans recréer intégralement le parcours d'achat.

- Les remboursements, lorsqu'applicables, sont initiés depuis le back-office avec traçabilité complète (motif, opérateur, horodatage).

# 14. Programme de fidélité

KORA+ reconnaît automatiquement ses acheteurs les plus fidèles à travers un statut visible, calculé sans aucune action de leur part, à partir du volume cumulé de leurs achats. Ce statut renforce le sentiment d'appartenance et donne à l'administration une vision claire de la valeur de sa base d'utilisateurs.

## 14.1 Principe général

- Chaque utilisateur possède un statut de fidélité unique, recalculé automatiquement après chaque achat réussi, sur la base de son montant cumulé dépensé à vie (User.totalSpentCfa).

- Le calcul est entièrement automatique et invisible pour l'utilisateur : il n'existe aucune action, demande ou validation à effectuer pour progresser.

- Le statut est strictement croissant au MVP : un statut une fois atteint n'est jamais rétrogradé, y compris en cas de remboursement partiel (règle simple à documenter et à ajuster en V2 si nécessaire).

## 14.2 Les cinq paliers

| Étoiles | Palier | Seuil cumulé indicatif (FCFA) | Positionnement |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | Bronze | 0 – 24 999 | Palier d'entrée, attribué dès la création du compte |
| ★★ | Argent | 25 000 – 99 999 | Acheteur régulier |
| ★★★ | Or | 100 000 – 349 999 | Acheteur engagé |
| ★★★★ | Diamant | 350 000 – 999 999 | Très gros acheteur |
| ★★★★★ | Saphir | 1 000 000 et plus | Statut ultime, réservé aux tout meilleurs acheteurs |
| Choix du nom du palier ultime Le palier 5 étoiles porte le nom Saphir plutôt que Diamant (déjà utilisé au palier 4) précisément parce qu'il doit se situer au-dessus : les plus belles qualités de saphir (bleu royal profond, non traité) atteignent en joaillerie fine des valeurs au carat supérieures à celles de nombreux diamants, ce qui justifie et légitime son rang de statut le plus prestigieux. Alternative équivalente si l'équipe marketing préfère une autre pierre : Émeraude Impériale. Le nom est un paramètre de configuration (LoyaltyTierConfig.label), modifiable sans migration de schéma. |

- Les seuils ci-dessus sont des valeurs de configuration par défaut (table LoyaltyTierConfig), ajustables par un super-admin depuis le back-office sans déploiement — voir 14.5 et 16.1.

## 14.3 Calcul et mise à jour automatique

- Un paiement passe en statut paid (voir flux 13.2).

- Dans la même transaction que l'émission de l'Entitlement, le service Loyalty incrémente User.totalSpentCfa du montant de la commande.

- Il compare le nouveau cumul aux seuils actifs de LoyaltyTierConfig, triés par thresholdCfa décroissant, et retient le premier palier atteint.

- Si le palier calculé est supérieur au palier courant, User.loyaltyTier et loyaltyTierUpdatedAt sont mis à jour et un événement loyalty.tier_upgraded est publié sur la file de notifications.

- Le consommateur de cet événement envoie une notification de félicitations à l'utilisateur et invalide le cache d'affichage de son badge.

## 14.4 Visibilité utilisateur

- Le statut courant (étoiles + nom de palier) est affiché en permanence dans l'onglet Compte, avec le montant restant à dépenser pour atteindre le palier suivant.

- Un badge de fidélité compact peut être affiché sur le profil utilisateur visible par l'administration (jamais publiquement visible par les autres utilisateurs au MVP, pour rester sobre et éviter tout effet de compétition sociale non désiré).

- Le statut est strictement informatif au MVP : il ne débloque aucune réduction de prix ni contenu exclusif — cette possibilité est une trajectoire V2 documentée en section 20.

## 14.5 Administration et export

- Le back-office expose un écran de classement listant tous les utilisateurs, triable par palier, par montant cumulé ou par date de dernière mise à jour de statut, avec filtres par palier et par période d'inscription.

- Un administrateur peut exporter cette liste au format CSV/XLSX en un clic (colonnes : identifiant, téléphone masqué, nom, palier, étoiles, montant cumulé, date de dernière mise à jour) depuis GET /admin/loyalty/export ; l'export est généré de façon asynchrone (file Redis/BullMQ) pour les volumes importants et notifié à l'administrateur une fois prêt.

- Un super-admin peut modifier les seuils de chaque palier (LoyaltyTierConfig) depuis un écran de configuration dédié ; toute modification est journalisée dans l'AuditLog et ne s'applique qu'aux recalculs futurs, jamais rétroactivement sur les statuts déjà attribués.

# 15. Espace artiste

Principe fondamental L'artiste n'a accès à aucune fonction de création, modification, publication ou suppression de contenu. Son espace est un espace de suivi financier et statistique, en lecture seule sur le catalogue, avec une unique action possible : la demande de retrait de son solde disponible.

## 15.1 Création du compte par l'administration

- Le compte artiste est exclusivement créé par un administrateur depuis le back-office (voir 16.1) ; il n'existe aucun formulaire d'auto-inscription artiste, ni sur mobile ni sur le web.

- L'administrateur renseigne à la création : nom de scène, biographie courte, compte de paiement (Orange Money, Moov Money, Wave ou bancaire) et le pourcentage de commission applicable (20 % par défaut, ajustable).

- Un mot de passe temporaire est généré et transmis à l'artiste par le canal choisi par l'administration (SMS, appel, remise en main propre) ; l'artiste doit le remplacer à sa première connexion.

- Un compte artiste est toujours rattaché à un compte utilisateur standard existant ou nouvellement créé : les deux rôles coexistent sur la même identité (même numéro de téléphone, même session).

## 15.2 Tableau de bord artiste

| Bloc | Contenu | Portée des données |
| --- | --- | --- |
| Résumé financier | Solde disponible en FCFA, revenus du mois, pourcentage de commission en vigueur, historique des retraits | Calculé uniquement sur les ventes des contenus attribués à cet artiste |
| Performance | Nombre d'écoutes/visionnages, ventes par contenu, tendance sur 30 jours | Filtré strictement sur les contenus de l'artiste connecté |
| Mes contenus | Liste en lecture seule des albums, singles, vidéos, livres et autres contenus qui lui sont attribués, avec statut (publié/archivé) et nombre de ventes de chacun | Aucune action de création, modification ou suppression disponible |
| Soutiens VIP | Liste des soutiens reçus avec montant et message associé | Filtré sur l'artiste connecté uniquement |
| Retraits | Demande de retrait avec statut : demandé, approuvé, rejeté, payé | Action d'écriture unique autorisée dans tout l'espace artiste |

- Le tableau de bord est conçu pour être compris en moins de cinq secondes par un artiste non technicien : chiffres larges, vocabulaire simple (« Ce que vous avez gagné », « Ce qu'il vous reste à demander »), aucun jargon de plateforme.

## 15.3 Ce que l'artiste ne peut pas faire

Pour lever toute ambiguïté d'implémentation, la liste ci-dessous est exhaustive et fait autorité : aucune route API, aucun écran mobile ou web ne doit permettre à un compte artiste d'effectuer l'une de ces actions.

- Créer, modifier, publier, dépublier ou supprimer un contenu, quel que soit son type.

- Modifier son propre pourcentage de commission.

- Consulter les contenus, ventes ou revenus d'un autre artiste.

- Modifier son propre statut de compte (actif/suspendu) ou celui d'un autre utilisateur.

- Accéder à un quelconque module du back-office d'administration.

## 15.4 Retraits et paiement artiste

- Compte de paiement artiste configurable à la création : Orange Money, Moov Money, Wave ou virement bancaire.

- Seuil minimal de retrait configurable côté admin pour limiter les frais de transaction unitaires.

- Chaque demande de retrait suit un cycle de statuts strict et journalisé : demandé → approuvé → payé, ou demandé → rejeté (avec motif).

- Le montant proposé au retrait est calculé automatiquement : ventes attribuées × commissionRatePercent en vigueur au moment de chaque vente (traçable via Payout.commissionRatePercentApplied, même si le taux est modifié ultérieurement).

- Un relevé mensuel téléchargeable (PDF) est disponible pour chaque artiste à des fins de suivi personnel.

# 16. Back-office administration

Rôle central de l'administration Depuis la V4, l'administration est l'auteur exclusif de tout le catalogue et le seul créateur de comptes artistes. Ce choix simplifie radicalement le contrôle qualité (plus de file de modération de soumissions externes) au prix d'une charge opérationnelle plus importante côté équipe KORA+, jugée acceptable au vu du volume de contenu visé au lancement (voir section 19, données de démonstration).

## 16.1 Modules

| Module | Fonctions |
| --- | --- |
| Utilisateurs | Recherche, consultation, blocage, gestion des sessions et appareils |
| Artistes | Création de comptes artistes, définition et modification de la commission individuelle (20 % par défaut), suspension, gestion de profil |
| Contenus | Création, édition, publication, archivage et gestion des prix de tout contenu — l'admin est l'auteur exclusif, aucune soumission externe à traiter |
| Paiements | Commandes, transactions, statuts, réconciliation avec les providers |
| Finance artistes | Commissions, soldes, retraits, historique de paiement |
| Fidélité | Consultation et export du classement des utilisateurs par statut de fidélité, configuration des seuils de palier |
| Sécurité | Logs, alertes, 2FA, appareils suspects, règles anti-partage |
| Notifications | Modèles, envoi push et in-app, historique d'envoi |
| Catalogue | Catégories, genres, pays, langues, bannières éditoriales |
| Configuration | Commission par défaut, politique d'appareils, seuils de sécurité, seuils de fidélité |

## 16.2 Rôles et permissions

| Rôle admin | Périmètre |
| --- | --- |
| Super-admin | Accès complet, gestion des rôles, configuration sensible (commission par défaut, seuils de fidélité, politique de sécurité) |
| Éditeur de contenu | Création, édition et publication de contenu, création de comptes artistes (hors modification de commission, réservée au super-admin) |
| Gestionnaire finance | Paiements, retraits, réconciliation, sans accès à l'édition de contenu |
| Support | Consultation utilisateur en lecture seule, réinitialisation assistée limitée |

- Toute action administrative sensible (blocage utilisateur, validation de retrait, modification de commission, modification des seuils de fidélité) est journalisée dans un AuditLog immuable incluant l'auteur, l'horodatage et la valeur avant/après.

- Le back-office est protégé par 2FA obligatoire pour tous les rôles, sans exception.

# 17. Sécurité et anti-piratage

Objectif de sécurité L'objectif produit est de rendre le piratage extrêmement difficile et non rentable, pas de garantir une impossibilité absolue. Aucun téléchargement direct n'est exposé, le streaming est tokenisé, les fichiers sont protégés, l'offline est contrôlé, et une politique stricte à un seul appareil est appliquée. Une protection totale contre le filmage physique d'un écran par un second appareil n'est techniquement pas atteignable ; KORA+ concentre ses efforts sur l'ensemble des protections numériques réalistes, appliquées de façon rigoureuse et systématique.

## 17.1 Protections obligatoires

- Aucune URL média brute n'est exposée au frontend, à aucun moment, y compris dans les outils de développement réseau.

- Tokens de lecture à courte durée de vie, liés à une session et à un appareil identifié.

- Vérification d'Entitlement systématique avant toute lecture complète, sans exception ni contournement possible côté client.

- Politique mono-appareil stricte : un seul appareil actif par compte à tout instant. Toute connexion réussie sur un nouvel appareil déconnecte immédiatement et automatiquement l'appareil précédemment actif (révocation de sa Session). Un compte ne peut jamais être connecté simultanément sur deux appareils distincts, sans exception ni délai de tolérance.

- Une seule lecture active à la fois par compte, corollaire naturel de la politique mono-appareil.

- Watermarking visible ou invisible selon le type de contenu et sa sensibilité commerciale.

- Architecture DRM-ready : Mux au MVP, migration vers VdoCipher/DRM matériel en V2 sans refonte du modèle d'entitlement.

- Blocage actif, systématique et permanent des captures d'écran et enregistrements vidéo natifs pendant toute la durée où l'application KORA+ est active — pas seulement pendant la lecture — via les mécanismes disponibles au niveau OS (FLAG_SECURE sur Android, protections équivalentes sur iOS) et une détection des applications tierces d'enregistrement d'écran lorsque la plateforme l'expose. Voir la limite technique honnête détaillée en section 12.4 : le filmage par un second appareil physique reste, par nature, hors de portée d'une solution logicielle.

- Détection de base root/jailbreak comme fondation, avec restriction progressive des fonctionnalités sensibles (offline, achat) sur appareil compromis détecté.

- Journalisation de sécurité systématique et alertes automatiques en cas d'activité suspecte (changements d'appareil rapprochés, volumétrie de lecture anormale).

- Authentification à deux facteurs obligatoire pour l'administration, la finance, les artistes à revenus élevés et toute action critique (retrait, changement de coordonnées de paiement).

## 17.2 Anti-partage de compte

- Politique mono-appareil non configurable à la hausse au MVP (voir 17.1) : c'est la première ligne de défense contre le partage informel d'identifiants, largement plus stricte qu'un simple plafond de plusieurs appareils.

- Historique de sessions consultable par l'utilisateur lui-même et par l'administration, avec révocation manuelle possible depuis le back-office en complément de la révocation automatique.

- Blocage automatique en cas d'appareil révoqué ou signalé suspect.

- Alertes utilisateur en cas de connexion sur un nouvel appareil (et donc de déconnexion du précédent) ou d'activité inhabituelle (connexion depuis une zone géographique atypique).

- Contrôle de lecture simultanée appliqué au niveau du service Playback, indépendamment du client utilisé, en cohérence avec la règle du device unique.

## 17.3 Modèle de menaces (synthèse)

| Menace | Contre-mesure principale |
| --- | --- |
| Extraction d'URL média directe | URLs signées à courte durée, jamais stockées en clair côté client |
| Partage d'identifiants entre plusieurs utilisateurs | Politique mono-appareil (déconnexion automatique de l'ancien appareil) + lecture simultanée impossible + détection d'anomalies |
| Téléchargement non autorisé du fichier source | Absence de lien direct, chiffrement offline, licence liée à l'appareil, entitlement vérifié à chaque accès |
| Rejeu d'un token de lecture expiré | Validation stricte de l'expiration côté Mux et côté API à chaque requête |
| Capture d'écran / enregistrement vidéo logiciel | Blocage actif au niveau OS pendant toute utilisation de l'app (FLAG_SECURE et équivalents), détection des enregistreurs tiers |
| Attaque par force brute sur l'authentification | Rate limiting Redis, verrouillage progressif, OTP à seuil d'échec |
| Compromission d'un compte admin | 2FA obligatoire, permissions par rôle, audit log immuable |

# 18. Performance et contraintes réseau Afrique

## 18.1 Cibles de performance

| Métrique | Cible |
| --- | --- |
| Appareil de référence | Android 3 Go RAM, entrée/milieu de gamme |
| Réseau de référence | 3G et 4G faible, latence et perte de paquets simulées en test |
| Time-to-interactive (accueil) | < 3,5 s sur réseau de référence |
| Poids du bundle mobile initial | Le plus faible possible ; chargement différé (lazy) des modules secondaires |
| Poids moyen d'une image de cover servie | < 60 Ko (formats WebP/AVIF adaptatifs selon résolution d'écran) |
| Fluidité de scroll | 60 fps soutenu sur listes principales, virtualisation obligatoire au-delà de 20 éléments |

## 18.2 Principes d'optimisation

- Aucune lecture automatique (autoplay) de vidéo, y compris en preview, pour préserver la consommation de données de l'utilisateur.

- Aucune animation lourde (particules, effets 3D, flous dynamiques coûteux) — le motion design reste strictement fonctionnel (voir section 11).

- Mode économie de données activable, réduisant la qualité des previews et désactivant le préchargement anticipé.

- Préchargement prudent limité aux previews immédiatement visibles ou sur le point de l'être, jamais en arrière-plan massif.

- Scroll infini optimisé avec fenêtrage (windowing) : seuls les éléments visibles et une marge raisonnable sont montés en mémoire.

- Cache local systématique des réponses catalogue (durée courte) pour absorber les pertes de connexion transitoires sans réafficher un état de chargement complet.

- Dégradation gracieuse : en cas de perte réseau totale, l'utilisateur conserve l'accès à ses contenus déjà en cache et à ses téléchargements offline.

# 19. Données de démonstration (seed)

L'application ne doit jamais paraître vide lors d'une évaluation ou d'une démonstration. Le jeu de données de seed doit donner l'impression d'une plateforme déjà active depuis plusieurs années, avec une distribution réaliste entre contenus populaires et contenus de niche. Tous les contenus de seed doivent être créés avec un artistId et un createdByAdminId valides, conformément au modèle de données de la section 6.

| Type de donnée | Volume minimum recommandé |
| --- | --- |
| Artistes fictifs (comptes créés par un admin de seed) | 50 |
| Singles | 100 |
| Albums | 50 |
| Pistes d'albums | 300 |
| Vidéos / clips | 50 |
| Livres numériques | 30 |
| Live streams (replays) | 20 |
| Podcasts | 20 |
| Billets de concert | 10 |
| Commentaires / avis | 200 |
| Playlists de démonstration | 20 |
| Soutiens VIP | 50 |
| Utilisateurs de démonstration (avec statuts de fidélité variés) | 30 (profils variés : nouveaux, actifs, un échantillon sur chacun des 5 paliers) |

- Le script de seed (Prisma) doit être idempotent et rejouable sans dupliquer les données en environnement de staging.

- Les covers et médias de démonstration doivent être libres de droits ou générés, jamais extraits d'un catalogue réel existant.

- Les compteurs de ventes et d'écoutes du seed suivent une distribution réaliste (loi de puissance : quelques contenus très populaires, une longue traîne de contenus modestes) pour valider correctement les tris de popularité.

- Le seed doit répartir les utilisateurs de démonstration sur les cinq paliers de fidélité (au moins un utilisateur par palier, y compris Saphir) pour permettre de tester l'écran de classement et l'export admin dès la phase P1.

# 20. Documentation et qualité

## 20.1 Standard de documentation

- Chaque module backend documente : rôle, routes exposées, modèles de données concernés, risques identifiés, stratégie de tests.

- Chaque écran client documente : accès public/protégé, API consommée, gestion des états loading/error/empty, action principale attendue.

- Un développeur externe, qui n'a jamais échangé avec l'équipe produit, doit pouvoir reprendre le projet à partir de docs/ et du présent cahier des charges seuls, sans historique de conversation externe et sans poser de question de cadrage — c'est le critère de complétude de ce document (voir aussi 22.1).

- Les décisions d'architecture significatives sont enregistrées sous forme d'ADR courts (docs/adr/NNN-titre.md : contexte, décision, conséquences).

- Les prompts utilisés pour piloter un agent d'exécution (Codex ou équivalent) sont conservés dans docs/prompts/ pour traçabilité et reproductibilité.

## 20.2 Stratégie de test

| Niveau | Périmètre | Outil de référence |
| --- | --- | --- |
| Unitaire | Logique métier isolée (services NestJS, use-cases Flutter) | Jest (backend/web), package test Flutter |
| Intégration | Modules NestJS avec base de données de test, contrats API | Jest + Supertest, PostgreSQL de test conteneurisé |
| End-to-end web | Parcours critiques Next.js (navigation catalogue, redirection vers l'app) | Playwright |
| End-to-end mobile | Parcours critiques Flutter (achat, lecture, offline, retrait artiste) | integration_test (Flutter) |
| Sécurité | Vérification qu'aucune URL média brute ne fuite, contrôle d'entitlement, politique mono-appareil | Audit manuel + scripts automatisés en CI |
| Fidélité | Vérification du recalcul automatique de palier sur des scénarios d'achats successifs | Tests d'intégration dédiés au module loyalty |

## 20.3 Pipeline CI/CD (GitHub Actions)

- Chaque pull request déclenche : lint, vérification de types, tests unitaires, tests d'intégration.

- Chaque phase de roadmap se termine obligatoirement par : lint, typecheck, tests, build, et export mobile fonctionnel (APK/IPA de test).

- Le déploiement en staging est automatique sur merge vers la branche principale ; le déploiement en production est déclenché manuellement après validation produit.

- Les migrations Prisma sont appliquées automatiquement en pipeline avec vérification de compatibilité descendante avant tout déploiement.

- Les secrets (clés API providers, Mux, R2) sont exclusivement gérés via GitHub Actions Secrets et variables d'environnement chiffrées, jamais committés.

# 21. Roadmap de réalisation

| Phase | Objectif | Livrable de validation |
| --- | --- | --- |
| P0 | Cahier des charges, benchmark, architecture, schéma de données | Document validé, environnements initialisés |
| P1 | Design system + seed riche + structure du monorepo | Application visuellement remplie, composants de base fonctionnels |
| P2 | Mobile public : accueil, découvrir, fiche contenu + vitrine web en lecture seule | Catalogue consultable sur mobile et sur le web (sans achat côté web) |
| P3 | Authentification téléphone + OTP + politique mono-appareil | Connexion simple validée, session unique appliquée et testée |
| P4 | Paiement test + Mes achats + reçus | Achat de test complet, du choix du contenu au reçu |
| P5 | Programme de fidélité : calcul automatique, écran de classement admin, export | Statuts corrects sur jeux de données de test, export fonctionnel |
| P6 | Lecteur interne + preview/lecture complète (mobile uniquement) | Lecture protégée fonctionnelle (fondation entitlement + tokens) |
| P7 | Offline sécurisé (fondation) + ré-accès multi-appareil | Téléchargement contrôlé, retéléchargement validé après changement d'appareil |
| P8 | Back-office : création de contenus et de comptes artistes + dashboard artiste (lecture seule) | Workflow complet admin → artiste, sans aucune écriture possible côté artiste |
| P9 | Intégration des paiements réels | Orange Money, Moov Money, Wave, Visa/Mastercard en environnement sandbox |
| P10 | Protection avancée (watermarking, anti-capture renforcé, alertes) | Blocage de capture actif vérifié sur appareils réels, alertes opérationnelles |
| P11 | QA terrain + bêta privée | Tests réels sur appareils Android/iOS représentatifs du marché malien |
| P12 | Production contrôlée | MVP lancé progressivement, monitoring actif, plan de retour arrière prêt |

Chaque phase se conclut obligatoirement par un cycle complet de validation technique : lint, vérification de types, tests, build, et export mobile fonctionnel — aucune phase n'est considérée close sans ce cycle exécuté avec succès.

# 22. Critères d'acceptation du MVP

## 22.1 Compréhension et parcours

- Un visiteur comprend en moins de cinq secondes qu'il peut découvrir, acheter et écouter des contenus africains.

- Chaque écran répond visuellement, sans lecture complexe, aux questions : où suis-je, que puis-je faire, combien ça coûte, comment acheter, comment retrouver mes achats.

- La navigation mobile ne dépasse jamais cinq onglets principaux : Accueil, Découvrir, Mes achats, Lecteur, Compte.

- L'écran de démarrage affiche l'animation du logo pendant environ deux secondes avant de transitionner automatiquement vers l'accueil.

## 22.2 Catalogue et achat

- Le catalogue, y compris les billets de concert, est intégralement consultable sans compte, sur mobile comme sur le web.

- Les prix en FCFA et les compteurs de ventes sont visibles sur les cards et sur les fiches contenu.

- Le web public ne propose aucun bouton d'achat, de téléchargement ou de lecture fonctionnel : toute tentative redirige vers l'application mobile.

- L'inscription par téléphone et mot de passe est simple, rapide, et ne dépasse pas trois écrans.

- Le paiement de test aboutit jusqu'à l'ajout automatique dans Mes achats, sans action manuelle supplémentaire.

## 22.3 Lecture et protection

- La lecture en preview fonctionne sans compte lorsqu'elle est disponible sur un contenu, exclusivement dans l'application mobile.

- La lecture complète exige systématiquement un droit d'accès (Entitlement) valide.

- Le mini-player n'apparaît jamais dans un état vide ou incohérent.

- Les contenus téléchargés ne sont accessibles depuis aucune application ou explorateur de fichiers externe à KORA+.

- Un contenu déjà acheté reste accessible et retéléchargeable sans nouveau paiement après un changement d'appareil, tant que l'utilisateur est connecté à son compte.

- Aucune capture d'écran ni enregistrement vidéo natif n'est possible pendant que l'application est active, dans les limites techniques documentées en section 12.4.

## 22.4 Appareils et session

- Un compte ne peut jamais être connecté sur deux appareils simultanément : toute nouvelle connexion déconnecte automatiquement l'appareil précédent.

## 22.5 Fidélité

- Le statut de fidélité d'un utilisateur (Bronze à Saphir) se met à jour automatiquement immédiatement après un achat réussi, sans intervention manuelle.

- L'administration peut consulter le classement complet des utilisateurs et l'exporter en CSV/XLSX en un clic.

## 22.6 Artistes et administration

- Un compte artiste ne peut être créé que par un administrateur ; aucun formulaire d'auto-inscription artiste n'existe côté mobile ou web.

- Un artiste ne peut créer, modifier, publier ou supprimer aucun contenu — toute tentative via l'API est rejetée avec un code d'erreur explicite.

- Un artiste ne voit dans son tableau de bord que les contenus, ventes et revenus qui lui sont propres.

- Le pourcentage de commission d'un artiste est visible dans son tableau de bord et n'est modifiable que par un super-admin.

- Le back-office permet de créer et publier intégralement un contenu, de créer un compte artiste et de gérer paiements et retraits, sans intervention en base de données directe.

## 22.7 Performance

- L'application reste fluide sur un appareil Android bas ou milieu de gamme représentatif du marché cible.

## 22.8 Direction visuelle de l'accueil

- Une bannière premium visible immédiatement au lancement, reprenant les repères de navigation d'Empire Afrique tout en affichant une identité de marque (logo, palette) propre à KORA+.

- La bannière met en avant, selon rotation éditoriale : un artiste, un album, une vidéo, un live ou une promotion, avec un appel à l'action immédiat et unique.

# 23. Annexes

## 23.1 Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Entitlement | Droit d'accès permanent et effectif d'un utilisateur à un contenu, acquis par achat ou par accès gratuit limité (ex. preview) |
| Playback token | Jeton signé à courte durée de vie autorisant la lecture d'un média spécifique |
| Licence offline | Autorisation de lecture hors-ligne d'un fichier local, liée à un utilisateur et à un appareil, avec expiration et renouvellement — distincte de l'Entitlement, qui lui n'expire jamais |
| Watermarking | Marquage visible ou invisible d'un contenu permettant d'en tracer l'origine en cas de fuite |
| Device policy | Politique mono-appareil : un seul appareil actif par compte à tout instant |
| Cursor-based pagination | Pagination fondée sur un curseur opaque plutôt que sur un numéro de page, adaptée au scroll infini |
| Statut de fidélité | Palier (Bronze, Argent, Or, Diamant, Saphir) attribué automatiquement à un utilisateur selon son montant cumulé d'achats |
| Commission artiste | Pourcentage du prix de vente reversé à l'artiste ; 20 % par défaut, ajustable individuellement par un super-admin |

## 23.2 Convention de nommage technique

- Routes API : kebab-case au pluriel pour les collections (/api/v1/orders), verbe explicite pour les actions non-CRUD (/payments/initiate).

- Tables PostgreSQL/Prisma : PascalCase singulier pour les modèles (User, Order), camelCase pour les champs.

- Branches Git : type/domaine-courte-description (ex. feat/payments-orange-money, fix/playback-token-expiry).

- Composants Flutter et React : PascalCase, préfixés par domaine lorsque pertinent (CatalogContentCard, ArtistDashboardStats, LoyaltyBadge).

## 23.3 Conformité et bonnes pratiques locales

- Consentement explicite et minimal à la collecte de données, adapté à un public parfois non familier des mentions légales longues (formulation courte et claire).

- Conservation des données de paiement limitée aux références de transaction ; aucune donnée sensible de moyen de paiement n'est stockée côté KORA+ (délégation aux providers certifiés).

- Politique de conservation des logs de sécurité définie et documentée, avec purge automatique au-delà de la durée nécessaire à la détection de fraude.

## 23.4 Prompt de démarrage pour un agent d'exécution (Codex ou équivalent)

Utilisation de ce prompt Ce prompt est destiné à initialiser une session de développement assistée sur la base du présent cahier des charges. Il doit être conservé et versionné dans docs/prompts/00-demarrage.md.

« Tu es l'agent d'exécution technique du projet KORA+. Le cahier des charges de référence (présent document) fait autorité sur toute décision de périmètre, de stack et d'architecture — un développeur qui n'a jamais échangé avec l'équipe produit doit pouvoir travailler à partir de ce seul document. La stack est strictement imposée : Flutter (mobile, unique canal transactionnel), Next.js (web public en lecture seule et back-office admin), NestJS (backend), PostgreSQL + Prisma, Redis, Cloudflare R2, Mux au MVP. Ne propose et n'implémente aucune alternative technologique sans validation explicite. Respecte scrupuleusement le modèle de données de la section 6, les conventions API de la section 7, les règles de séparation web/mobile de la section 4.5, le programme de fidélité de la section 14, les règles de non-publication par l'artiste des sections 8.5, 8.6 et 15, et les règles de sécurité de la section 17 — en particulier : aucune URL média brute ne doit jamais être exposée côté client, et la politique mono-appareil ne souffre aucune exception. Priorise les phases de la roadmap (section 21) dans l'ordre indiqué. Pour toute zone non couverte explicitement par ce document, prends la décision la plus alignée avec les principes de simplicité, de sécurité et de performance Afrique définis dans les sections 1, 17 et 18, documente ton choix sous forme d'ADR dans docs/adr/, et poursuis l'exécution sans attendre de validation bloquante sauf en cas d'ambiguïté affectant la sécurité des paiements ou des données utilisateur. »

## 23.5 Historique des versions

| Version | Date | Changements principaux |
| --- | --- | --- |
| V1 | 2026 | Première intention produit, périmètre initial |
| V2 | Juin 2026 | Structuration du cahier des charges, benchmark Empire Afrique, stack initiale (React Native) |
| V3 | Juillet 2026 | Réécriture complète niveau international : stack corrigée (Flutter), modèle de données, conventions API, motion design détaillé, roadmap et critères d'acceptation consolidés |
| V4 | Juillet 2026 | Artiste en lecture seule (retrait, plus de publication) ; création exclusive des contenus et des comptes artistes par l'administration ; commission à 20 % par défaut ajustable par artiste ; nouveau programme de fidélité à 5 paliers avec export admin ; suppression de l'abonnement Premium ; web public repositionné en vitrine de découverte sans achat/lecture ; politique mono-appareil stricte ; renforcement de la protection anti-capture ; entitlement à vie multi-appareil ; ajout de la billetterie de concert |